АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2021 года 







   № 2-п

с. Неверовка

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

     В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года.

Глава сельского поселения






Е.В. Лашова

Приложение 

к постановлению Администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 28.01.2021 №2-п

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2021 – 2037 год»
2021

Паспорт

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2021 - 2037 год »
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Разработчик Программы
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области,

РФ, Омская область, Таврический район, с. Неверовка, ул. Пушкина,9

	Цель Программы
	Обеспечение сбалансированного, безопасного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения в соответствии с перспективами его развития, потребностями населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на его территории

	Задачи Программы 
	-Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Неверовского сельского поселения;

-Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Неверовского сельского поселения;

-Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью Неверовского сельского поселения;

- Обеспечение создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- Обеспечение создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	№ п/п
	Показатель
	2021 - 2025
	2026 -2037

	
	Обеспечение транспортной доступности, развитие улично-дорожной сети

	
	1
	Построено новых участков улично-дорожной сети, км
	0
	3,160

	
	Эффективность функционирования транспортной инфраструктуры

	
	2
	Средняя скорость движения автомобильного транспорта, км/ч
	55,3
	62,5

	Сроки и этапы реализации Программы
	1 этап – с 2021 по 2025 годы,

2 этап – с 2026 по 2037 годы.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов)
	Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог и местных улиц, в том числе для обеспечения подъездов к объектам сельского хозяйства

	Объемы и источники финансирования программы
	Итоговый объем, тыс. руб.
	Муниципальный бюджет
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	Федеральный бюджет
	Внебюджетные источники

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2026 - 2037 гг.
	3289,2
	0,0
	0,0
	0,0
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1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1 Положение муниципального образования Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в структуре пространственной организации Омской области


Неверовское сельское поселение расположено в юго-западной части Таврического района Омской области.


Земли Неверовского сельского поселения граничат:


- на западе с землями Азовского немецкого муниципального района;


- на севере с землями Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района


- на востоке с землями Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района;


- на юге с землями Одесского и Павлоградского муниципальных районов.    
Площадь Неверовского сельского поселения составляет – 29743 га, или 11 % от территории Таврического муниципального района. 

Сельское поселение включает в себя 5 населенных пунктов, характеризующихся следующими показателями (таблица 1):

Таблица 1

	№
	Населенный пункт
	Площадь (га)
	Расстояние от населенного пункта до центра поселения (км)
	Расстояние от населенного пункта до районного центра (км)

	1
	с. Неверовка
	352,1
	центр
	33

	2
	д. Зеленое Поле
	158
	10
	42

	3
	а. Коянбай
	80,1
	8,2
	41

	4
	д. Андреевка
	162,4
	8,3
	40

	5
	д. Муртук
	32,5
	9,4
	41



Удаленность административного центра от районного центра 33 км., от областного центра-87 км. Вид транспортного сообщения – автомобильный. Всего дорог в собственности Неверовского сельского поселения – 18,248 км., 9 км – дороги с грунтовым покрытием. 


Основными природными ресурсами Неверовского сельского поселения являются лесной фонд -567 га., что составляет 1,9 % от площади Неверовского сельского поселения, а также земли сельскохозяйственного назначения - 28529 га. (95,9%), имеющие следующую структуру:

- пашня - 23942 га;
- сенокосы - 573 га;
- пастбища – 2130 га. 
1.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области


Одним из показателей экономического развития является численность
населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Неверовском сельском поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.


Численность населения по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 1419 человека, в том числе: с. Неверовка – 756 человека, д. Зеленое Поле – 150 человек, д. Андреевка -121 человек, д. Муртук- 90 человек и в а. Коянбай - 302 человек. 


В 2020 году по предварительной оценке среднегодовая численность населения сельского поселения составит 1553 человека и уменьшится по отношению к уровню 2019 года на 268 человека или на 15,0 %, в основном за счет естественной убыли и миграции населения. Кроме того, граждане, которые официально зарегистрированы, но фактически не проживают на территории поселения более 1 года, не вошли в численность населения Неверовского поселения по данным похозяйственного учета.

Таблица 2

	Показатели
	2020 год оценка
	2021

год

прогноз
	2022 год прогноз
	2023

год прогноз
	2024

год прогноз
	2025

год прогноз
	2026 -2037

год прогноз

	Численность постоянного

населения Неверовского сельского поселения
	1553
	1544
	1536
	1527
	1525
	1530
	1682,7



Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения в г. Омск. Одним из наиболее важных факторов, который может оказать влияние на увеличение численности населения поселения, является формирование на его территории производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, развитие жилищного строительства.


Для достижения целей Программы принимается условие, при котором
численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.


Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Развитие промышленных производств в Неверовском сельском поселении практически отсутствует. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности.


В 2020 году пандемия коронавируса оказала негативное влияние практически на все секторы экономики и социальной сферы. Одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости. Уровень зарегистрированной безработицы в Неверовском сельском поселении вырос до 6,3% против 2,4% в 2019 году. Более существенный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и увеличением социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного.


Развитие реального сектора экономики в поселении осуществляется за счет использования ресурсов ведущих отраслей: сельского хозяйства, сферы малого бизнеса и предпринимательства. 


В Неверовском сельском поселении малый и средний бизнес представлен рядом успешных предприятий. Крупным сельхозпроизводителем на территории Неверовского сельского поселения по прежнему является ООО «Зеленополье», занимающееся производством зерна. Малый бизнес представлен в Неверовском сельском поселении СА Коянбай, ООО «Агро», крестьянско-фермерскими хозяйствами в количестве 17 единиц и ИП в сфере торговли в количестве 10 единиц, ИП по производству хлеба и мучных кондитерских изделий. Имеется также предприятие по закупу молока у населения, это ИП КФХ «Буланов Казбек Ильяшевич».


В структуре малого бизнеса в разрезе видов экономической деятельности основную долю занимает производство сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходится почти 83 % от их общего оборота. Неблагоприятные погодные условия 2020 года- жаркое лето, сильная засуха и суховеи, сказалось на урожайности зерновых: урожайность снизилась, и составила в среднем по поселению 10 ц/га. Валовый сбор зерна составил 23,48 тыс. тонн.


Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального
управления, системы среднего образования, учреждений социально-культурного назначения. Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы - образовании, культуре, здравоохранении, а также в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях города Омска, северных районов РФ. Сохранение и наращивание профессионально - кадрового потенциала территории- это обеспечение возможности ее дальнейшего развития. Прежде всего нужно преодолеть сложившуюся диспропорцию в предложении и спросе на рабочую силу.
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1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Неверовского сельского поселения

Развитие транспортной системы Неверовского сельского поселения (далее - Поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.


Транспортная инфраструктура Неверовского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Таврического района Омской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.


Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Организация транспортной связи между населенными пунктами предусмотрена по существующим и проектируемым дорогам следующих категорий:

- магистральные дороги регионального значения;

- улицы и дороги местного значения.


Внешние транспортно-экономические связи Неверовского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.


Железнодорожный транспорт - В настоящее время на территории Неверовского сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует. 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции с. Стрела – 35 км Существующий пассажирский железнодорожный вокзал находится в городе Омск. Население Неверовского сельского поселения добирается до с. Стрела, железнодорожного вокзала г. Омск общественным транспортом.


Водный транспорт - На территории Неверовского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.


Воздушные перевозки не осуществляются.

1.4 Характеристика сети дорог Неверовского сельского поселения, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.


К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.


Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.


Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Неверовского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.


Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.


В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.


Протяженность автомобильных дорог Неверовского сельского поселения составляет 24,048 км.


Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 


Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Неверовского сельского поселения. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу
автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV. Для IV категории предусматривается количество полос - 2, ширина полосы 3,0 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.


Автомобильные дороги  местного   значения    поселения     имеют идентификационные номера, которые присвоены в соответствии с «Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от 07.02.2007 года № 16.

Перечень муниципальных автомобильных дорог с указанием идентификационного номера указан в Приложении 1.


Главными улицами с. Неверовка являются ул. Мира; д. Андреевка - ул. Центральная, д. Зеленое Поле - ул. Садовая, д. Муртук – ул. Центральная, а. Коянбай - ул. Старая.

На данный момент остаются неоформленными 14 автомобильных дорог в 4 населенных пунктах.

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации в Неверовском сельском поселении, обеспеченность парковками


На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год). 


Хранение автотранспорта на территории Неверовского сельского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока


Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы
обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус


На территории Неверовского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено маршрутами (таблица 3): 

Таблица 3
Внутримуниципальные маршруты Неверовского сельского поселения

	№ п/п
	Номер маршрута
	Наименование маршрута
	Количество рейсов
	Дни обслуживания
	Перевозчик

	1
	102
	Таврическое –
Зеленое Поле
	2
	Кроме субботы, воскресенья
	ИП Трофимчук Виктор Михайлович

	2
	1
	Андреевка - Таврическое
	4
	Кроме воскресенья
	ООО «Вектор»

	
	
	
	2
	Воскресенье
	



Автобусным движением охвачены все населенные пункты поселения. Пассажиропоток составляет около 39901 человек.


В Неверовском сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов поселения в учебное образовательное учреждение организованы школьные автобусы.


Школьные автобусы осуществляет перевозку детей из
следующих населенных пунктов: д.Зеленое Поле, д. Андреевка, д.Муртук, д.
Березовка Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, а также а.Коянбай.


Автотранспортное предприятие на территории Неверовского сельского поселения отсутствует.
1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения


Пешеходная инфраструктура сельского поселения не развита.Это влияет как на уровень комфорта пешеходов, так и на уровень безопасности дорожного движения.


На территории Неверовского сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Велосипедный транспорт используется для коротких поездок внутри населенных пунктов и для поездок в соседние населенные пункты.

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Движение грузового автомобильного транспорта на территории осуществляется преимущественно в транзитных направлениях и сосредоточено на автомобильных дорогах, обеспечивающих связь с г. Омском. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения


Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.


Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов
строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.


Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.


Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории Неверовского
сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.


Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Омской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье
населения


Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами
автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.


Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединении, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.


Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры Неверовского сельского
поселения


С учетом того, что территория Неверовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. Развитие населенных пунктов, в частности, требуют развития собственной улично-дорожной сети как в части формирования каркасов из улиц с твердым покрытием, так и в части обеспечения доступности объектов жилых, промышленных и общественных зон на их окраинах. 

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения


К основным федеральным нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность в области транспорта в Омской агломерации, относятся следующие:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (в редакции июня 2014 года);

- Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

- Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (с изменениями от 7 сентября 2011 г., 14 мая, 26 ноября 2013 г., 9 июня 2014 г.);

- «Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте» от 30 июля 2010 г. № 1285-р;

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Минтранса России от 18.04.2013 № НА-37-р (ред. от 25.12.2013) «О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования»;

- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».


Основные областные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере транспорта, включают:

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской агломерации, 2017;

- Комплексный план транспортного обслуживания населения Омской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок, 2015 г.;

- Постановление Правительства Омской области от 23.12.2015 г. № 379-п «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок на территории Омской области»;

- Постановление правительства Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п;

- Государственная программа Омской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п;

-муниципальная программа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы», утверждённая постановлением Администрации Неверовского сельского поселения от 15.11.2019 № 75-п.

1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование дорожной сети Омской агломерации планируется осуществить в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года № 194-п,


Показатели финансирования дорожно-транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения указаны в таблице 4.
Таблица 4

Показатели финансирования дорожно-транспортной инфраструктуры поселения (местный бюджет), руб.

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

	Неверовское сельское поселение
	335 035,00
	723 797,26
	431 708,23
	946 915,13
	2 922 159,96
	3 784 473,31



Как показывают вышеуказанные данные, финансирование деятельности в сфере транспорта и дорожной деятельности в Неверовском сельском поселении существенно увеличилось. Учитывая поставленные задачи, данные средства недостаточны для существенного развития инфраструктуры поселения, и требуется дополнительная поддержка со стороны регионального бюджета. Также необходимо развивать направление муниципально-частного партнерства в части финансирования транспортных проектов.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории Неверовского сельского поселения

2.1 Прогноз социально - экономического и градостроительного развития Неверовского сельского поселения


Предполагается, что до 2037 установится положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности.


Увеличение рождаемости на период предполагается за счет:

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей 453,0 тыс. рублей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери;

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей.


К 2026 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента
естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по
профилактике, повышению качества медицинского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения.


Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения в г. Омск. Одним из наиболее важных факторов, который окажет влияние на увеличение численности населения поселения, является формирование на его территории производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, развитие жилищного строительства.


Развитие Неверовского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё гражданам России»).

Устойчивое экономическое развитие Неверовского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.


Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим
предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере
предпринимательства.


По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

2.2 Прогноз транспортного спроса Неверовского сельского поселения, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам
транспорта , имеющегося на территории поселения

Демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Неверовского сельского поселения не планируется.


При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, организовывают обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов,
составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.


В связи с отсутствием крупных предприятий на территории поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Неверовского сельского поселения

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Неверовском сельском поселении. Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются. Водный транспорт, железнодорожный транспорт на территории поселения не развит.


Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Неверовского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. На территории поселения будут развиваться автомобильные дороги местного значения. Прогноз развития сети автомобильных дорог сельского поселения представлен в пункте 2.4.

2.4 Прогноз развития дорожной сети Неверовского сельского поселения


Развитие улично-дорожной сети будет осуществляться в соответствии с положениями документами территориального и стратегического планирования на территории сельского поселения.


В результате реализации предусмотренных в выбранном варианте развития мероприятий будут достигнуты результаты, указанные в таблице 5.

Таблица 5

Показатели развития дорожной сети

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2041 год

	1
	Строительство участков местных улиц и автомобильных дорог
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,160



К концу прогнозного периода будет построено 3,16 км автомобильных дорог на местной улично-дорожной сети.


Перечень мероприятий указан в подразделе 4.6.

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения


По прогнозу на долгосрочный период до 2037 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:до 2026 года-260 автомобилей на 1000 жителей; до 2037 году-280 автомобилей на 1000 жителей.


Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относятся: параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения транспортных средств, среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения), пропускная способность дороги); параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.


В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. 

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения


В Неверовском сельского поселения в 2020 году дорожно-
транспортных происшествий не зарегистрировано.


В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.


Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо: контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, проведение профилактической работы среди населения с привлечением средств массовой информации.

 
Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на
окружающую среду и здоровье населения


В части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, в частности, автомобильного транспорта увеличение экологической нагрузки будет связано с ростом автомобилизации в условиях роста благосостояния населения и повышения спроса на транспортировку грузов ввиду повышения объемов производства и торговли.


Компенсационными по отношению к росту автомобилизации станут развитие систем пассажирского транспорта общего пользования (результат – перераспределение транспортного спроса) и улучшение условий дорожного движения (результат – сокращение времени в пути).


В результате реализации запланированных мероприятий и достижения прогнозных показателей валовые выбросы от автомобильного транспорта в условиях увеличивающейся автомобилизации и интенсификации грузовых перевозок вырастут более, чем на 1%.


3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития
транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения.


Развитие транспортной инфраструктуры планируется в соответствии с 3 принципиальными вариантами:


1) Вариант 1 – минимально необходимый.


Указанный вариант развития предполагает ограниченный объем финансирования транспортной системы. В целом, данный вариант предполагает сохранение существующей инфраструктуры с реализацией минимального количества запланированных инфраструктурных проектов.


Кроме того, ввиду финансовых ограничений прогнозируется сокращение развития систем транспорта общего пользования со снижением подвижности населения и перераспределением транспортного спроса.


Однако в рамках минимально необходимого варианта предполагается реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, включая локально-реконструктивные и организационные мероприятия. Также данные вариант не подразумевает отказа от повышения удобства использования транспортной инфраструктуры, включая ее использование маломобильными группами населения.


2) Вариант 2 – оптимальный


Оптимальный вариант предполагает сбалансированное экстенсивное (количественное) и интенсивное (качественное) развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения. Кроме работ по строительству объектов транспорта реализация указанного варианта в большей степени зависит от текущего состояния и оперативности работ по обслуживанию инфраструктуры.


Оптимальный вариант предназначен для реализации в условиях стабильного финансирования в большем объеме, чем при реализации минимального варианта. Основная часть дополнительных капитальных вложений связана с расширенным списком мероприятий по развитию улично-дорожной сети и других инфраструктурных объектов.


3) Вариант 3 – максимальный


Указанный вариант развития реализуется в случае благоприятных условий и увеличения объемов финансирования. В данный вариант входят мероприятия экстенсивного развития транспортной инфраструктуры, что означает повышенную потребность в территориях и капитальных вложениях в строительство дополнительных объектов.


Также в рамках данного варианта предполагается расширение использования инновационных технических средств и методов управления транспортными потоками, включая динамические информационные табло и знаки переменной информации.


4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения предлагаемого к реализации варианта развития


Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.


Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.


Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
бюджета Неверовского сельского поселения.

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта


Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

4.2. Мероприятия
по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным
пассажирским транспортом.

4.3. Мероприятия
по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства


Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.


В связи с отсутствием в поселении СТО запланировано мероприятие по проектированию и строительству поста СТО в с.Неверовка как реализация инвестиционного проекта.

4.4 Мероприятия
по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения


Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

4.5. Мероприятия
по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

4.6. Мероприятия
по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Неверовского сельского поселения


Перечень мероприятий по развитию сети дорог сельского поселения указан в таблице 6.

Таблица 6 

Перечень мероприятий по развитию сети дорог Неверовского сельского поселения
	№ п/п
	Название
	Местоположение
	Мероприятие
	Объект
	Ед. изм.
	Кол-во
	Очередность реализации мероприятия
	Год

	1
	с.Неверовка
	Неверовское сельское поселение 
	проектирование, строительство
	автомобильные дороги
	км
	1,88
	1
	2026-2037

	2
	с.Неверовка
	Неверовское сельское поселение 
	проектирование, строительство
	автомобильные дороги
	км
	0,17
	2
	2026-2037

	3
	с.Неверовка
	Неверовское сельское поселение 
	проектирование, строительство
	автомобильные дороги
	км
	0.78
	3
	2026-2037

	4
	с.Неверовка
	Неверовское сельское поселение 
	проектирование, строительство
	автомобильные дороги
	км
	0.33
	4
	2026-2037



Схемы размещения проектируемых к строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения представлен в приложении 2 к программе.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры


Реализация выбранного сценария потребует финансирования мероприятий в размере 65784,7 тыс. руб.


Финансирование мероприятий потребует средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников в размере, в том числе6 

- 3289,2 тыс. руб. планируемые 5% из местного бюджета,


Средства планируется выделить на строительство участков автомобильных дорог. Объем финансирования приходится на период 2026-2037 годы.


Программа также содержит мероприятие с потенциалом привлечения внебюджетных инвестиций:

- строительство СТО в рамках частной деятельности.


Укрупненная оценка объемов финансирования с указанием источников и периодов реализации указаны в таблице 7.

Таблица 7 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

	№ п/п
	Наименование участка УДС
	Уточнение участка
	Мероприятие
	Тип объекта
	МБ
	РБ
	ФБ
	ЧИ
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2037

	
	
	
	
	Итого:
	3289,2
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3289,2

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

	1
	Станция технического обслуживания
	с. Неверовка
	проектирование, строительство
	
	
	
	
	определяется проектом
	
	
	
	
	
	определяется проектом

	Мероприятия по развитию сети дорог

	1
	автомобильная дорога протяженностью 1,88 км
	с. Неверовка
	проектирование, строительство
	местные автомобильные дороги
	1956,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	1956,9

	2
	автомобильная дорога протяженностью 0,17км
	с. Неверовка
	проектирование, реконструкция
	местные автомобильные дороги
	176,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	176,9

	3
	автомобильная дорога протяженностью 0,78км
	с. Неверовка
	проектирование, реконструкция
	местные автомобильные дороги
	811,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	811,9

	4
	автомобильная дорога протяженностью 0,33км
	с. Неверовка
	проектирование, строительство
	местные автомобильные дороги
	343,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	343,5


6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 8 

Показатели транспортной эффективности мероприятий

	№ п/п
	Показатель
	2021-2025
	2026-2037

	Обеспечение транспортной доступности, развитие улично-дорожной сети

	1
	Построено новых участков автомобильных дорог, км
	
	3,16

	Эффективность функционирования транспортной инфраструктуры

	2
	Средняя скорость движения автомобильного транспорта, км/ч
	55,3
	62,5



Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с
использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:


1-й
этап - расчет Р1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;


2-й
этап - расчет Р2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;


3-й
этап - расчет Ритог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.


Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы.


Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.


Расчет Р1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию
муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

Р1 = (Уфакт + u) / Упл * 100%, (1) где:

Уфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».


К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.


Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

- муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
- муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1 < 100%;
- муниципальная программа не выполнена, если Р1 < 80%.


Расчет Р2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле: 
Р2 = SUM Кi / N, i=1 (2), где:

Кi - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Кi = П i факт / Пi пл * 100%, (3), где:

П i факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;
Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.


В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Кi = 100%. (4)


В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Кi = 0%. (5)


Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

- муниципальная программа перевыполнена, если Р2 > 100%;

- муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < Р2 < 100%;
- муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < Р2 < 95%
- муниципальная программа не выполнена, если Р2 < 75%.


Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Ритог = (Р1 + Р2) / 2, (6), где:

Ритог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.


Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

Р итог > 100% высокоэффективная;

90% < Р итог < 100% эффективная;

75% < Р итог < 90% умеренно эффективная;

Р итог < 75% неэффективная.
7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)


В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 
Генеральный план Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области утвержден решением шестьдесят третьей (внеочередной) сессии пятого созыва Совета Таврического муниципального района Омской области от 25 декабря 2018 года  № 549 «Об утверждении Генерального плана Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области».

Приложение 1 

к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2021 – 2037 год»

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, относящихся к собственности 

Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	№п/п


	Индентификационный номер
	Наименование дороги
	Протяженность,км

	1
	52253813ОП.МП-2
	с.Неверовка, ул.Мира
	2,400

	2
	52253813ОП.МП-3
	д.Андреевка, ул.Центральная
	1,100

	3
	52253813ОП.МП-4
	д.Зеленое Поле, ул.Садовая
	1,500 

	4
	52253813ОП.МП-5
	д.Муртук, ул.Центральная
	1,10

	5
	52253813ОП.МП-6
	а.Коянбай. ул.Старая
	1,10

	6
	52253813ОП.МП-7
	с.Неверовка, ул.Школьная
	1,284

	7
	52253813ОП.МП-15
	с.Неверовка, ул.Молодежная
	1,060

	8
	52253813ОП.МП-16
	с.Неверовка, ул.Зеленая
	0,80

	9
	52253813ОП.МП-18
	д.Андреевка, ул.Лесная
	0,5

	10
	52253813ОП.МП-19
	д.Андреевка, ул.Рабочая
	0,45

	11
	52253813ОП.МП-20
	д.Андреевка, ул.Зеленая
	0,75

	12
	52253813ОП.МП-22
	д.Муртук,ул.Зеленая
	0,45

	13
	52253813ОП.МП-23
	д.Зеленое Поле, ул.Лесная
	1,454

	14
	52253813ОП.МП-24
	д.Зеленое Поле, ул.Молодежная
	0,1

	15
	52253813ОП.МП-25
	а.Коянбай, ул.Новая
	0,75

	16
	52253813ОП.МП-26
	с.Неверовка, пер.Школьный
	0,40

	17
	52253813ОП.МП-27
	с.Неверовка, пер.Рабочий
	0,40

	18
	52253813ОП.МП-29
	д.Андреевка, пер.Зеленый
	0,5

	19
	52253813ОП.МП-30
	д.Зеленое Поле, пер.Школьный
	0,6

	20
	52253813ОП.МП-31
	а.Коянбай, пер.Короткий
	0,35

	21
	52253813ОП.МП-32
	а.Коянбай, пер.Зеленый
	1,20


Приложение 2 

к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2021 – 2037 год»
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