ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совет Неверовского сельского поселения

Таврического муниципального района

РЕШЕНИЕ
Восьмой (очередной) сессии четвертого созыва

от 29 марта 2021 года








№64-р

с. Неверовка
Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, Совет Неверовского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2021-2037 гг. (прилагается). 


2. Опубликовать настоящее решение в информационной сети «Интернет».


3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года.

Глава сельского поселения






Е.В. Лашова
Приложение 

к решению Совета Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29.03.2021 №64-р
Программа

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Неверовского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  на 2021 – 2037 годы»
2021
1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2021-2037 гг.

	Наименование Программы
	Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Основание разработки Программы
	- Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 г. № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» (в соответствии с пунктом 11);

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Соисполнители программы
	Ресурсоснабжающие организации 

	Цели программы 
	1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи программы 
	1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

2) перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

3) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

4) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

5) повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения;

6) обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

7) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

8) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

9) улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

10) разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

	Целевые показатели
	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами;

2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения;

3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления;

показатели воздействия на окружающую среду;

4) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

показатели качества коммунальных ресурсов.

	Срок и этапы  реализации программы


	Срок реализации программы 2021-2037гг.

1 этап – с 2021 по 2025 годы,

2 этап – с 2026 по 2037 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета;

областного бюджета;

районного бюджета;

бюджета сельского поселения;

внебюджетных источников.

Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.

	Ожидаемые результаты реализации программы 
	1.Технологические результаты:
1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;

3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме;

5) оптимизация управления электроснабжением поселения;

6) внедрение энергосберегающих технологий;

7) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов;

8) снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования;

2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

3) рациональное использование природных ресурсов.

3. Экономические результаты:

1) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

2) плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования;

3) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.


2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной  инфраструктуры
2.1. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения


Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СП 31.13330.2012, оснащенную объединенными техническими, хозяйственными и производственными водопроводами при численности жителей до 5 тыс.чел. Водоснабжение села Неверовка, деревни Зеленое Поле, деревни Муртук и аула Коянбай организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел и водопроводные сети. Водоснабжение деревни Андреевка организовано от децентрализованных источников (водопроводный колодец).

Питьевая вода в с. Неверовка, д. Муртук, д. Зеленое Поле, а. Коянбай поступает от Таврического группового водопровода. Из водопровода  вода поступает на насосную станцию с. Неверовка. Из насосной станции насосами из резервуаров чистой воды вода подается в поселковую разводящую сеть, а также идет далее по магистрали к населенным пунктам д. Зеленое Поле, д. Муртук, а. Коянбай. Действующая разводящая сеть протяженностью 19243 метров оборудована водозаборными колонками. Большая часть населения этих населенных пунктов имеет водопровод в домах. Остальное население использует воду из водоразборных колонок.


Характеристики системы холодного водоснабжения приведены в таблице 1. 
Таблица 1
Характеристики системы холодного водоснабжения
[image: image1.emf]
	



Постащиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории поселения является АО «Омскоблводопровод». В хозяйственном ведении АО «Омскоблводопровод» по Неверовскому поселению находится:

-1 насосная станция с. Неверовка;

-2 резервуара чистой воды с. Неверовка;

-1 водонапорная башня а. Коянбай;

-19243 погонных метра водопроводных сетей.


Таврический групповой водопровод (ТГВ) построен в 1971-92 годах на реке Иртыш в д. Копейкино Таврического района. Водоснабжение по ТГВ к населенным пунктам подается по двум ниткам – северной и южной. 
Неверовское сельское поселение обеспечивается водой по южной ветке. Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой  Роспотребнадзора. Качество воды из водопровода по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Сооружения очистки и подготовки воды на территории Неверовского сельского поселения отсутствуют. Механическая очистка и осветление воды осуществляется в д. Копейкино на отстойниках и скорых фильтрах с одновременным обеззараживанием хлором.

С.Неверовка получает воду от насосной станции III подъема р.п. Таврическое по магистральному водоводу Первопашино-неверовка протяженностью 15,4 км, состоящий из стальных труб диаметром 620 мм.


Д. Зеленое Поле и д. Муртук получают воду от насосной станции с. Неверовка по магистральному водоводу Неверовка-Зеленое Поле-Муртук протяженностью 7,65 км, состоящий из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм.


А.Коянбай получает воду от насосной станции с. Неверовка по магистральному водоводу Неверовка-Коянбай протяженностью 6,1 км, состоящий из стальных труб диаметром 530 мм.


На д. Андреевка идет магистральный водовод от с. Неверовка протяженностью 7,6 км, состоящий из чугунных труб диаметром 150 мм. Водовод Неверовка-Андреевка находится в ветхом состоянии и в настоящее время труба выкопана.


Характеристика  водопроводных сетей Неверовского сельского поселения приведена в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика  водопроводных сетей Неверовского сельского поселения
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Анализ существующих водопроводных сетей показал:

- Среднее значение износа водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 43,56%.

- Среднее значении износа, существующего стального, чугунного и полиэтиленового водопровода по с. Неверовка составило 46,51%.Наиболее изношенные участки-стальной и чугунный водопровод протяженностью 1339 метров, износ которого свыше 88%.

- Среднее значение износа, существующего полиэтиленового водопровода по д. Зеленое Поле составило 10,92%.

- Среднее значение износа, существующего стального и чугунного водопровода по а. Коянбай составило 82,91%.

- Среднее значение износа, существующего полиэтиленового водопровода по д. Муртук составило 14,00%.


На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Неверовском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

2.2 Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение потребителей Таврического муниципального района Омской области осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений «Уренгой», «Вынгапуровское» и «Комсомольское». На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.


Газ из магистрального газопровода поступает в межпоселковые газопроводы через газораспределительную станцию ГРС-19. Газораспределительная станция предназначены для снижения давления газа до необходимого значения и подачи его потребителям с постоянным давлением и необходимой степенью очистки и одоризации. Кроме того, ГРС характеризуется большой пропускной способностью, в связи с этим дросселирование газа на ней осуществляется в несколько ниток и на каждой из них устанавливается соответственно регулятор давления большой пропускной способности.


Транспортирование газа через Таврическую ГРС-19 производится в Азовский, Одесский, Палоградский, Нововаршавский районы Омской области. На данный момент газифицированы аул Коянбай, а в   2019 году  село Неверовка, где  выполнены работы по строительству объекта «Сеть газораспределения по с. Неверовка Таврического района Омской области», общая протяженность газопроводов с учетом вертикальных участков составила 16,27 км. Проектной документацией предусмотрено перспективное подключение квартир в с. Неверовка  в количестве 393, из них 264 – подключаются к сети газораспределения в рамках выполняемого проекта.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству ГРС из металлических и полиэтиленовых труб»:

- для потребителей усадебной и коттеджной застройки 220 м3/год на человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)


- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 м3/год;


- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год на человека.
2.3. Характеристика системы электроснабжения
 
Основой формирования электрических сетей Неверовского сельского поселения являются сети 10-35 кВ. Распределительные сети 0,4 и 10 кВ по населенным пунктам Неверовского поселения берут свое начало на ПС 35 кВ расположенной в с. Неверовка на участке с кадастровым номером 55:26:280101: 339. Запитка данной подстанции идет от ПС 110/35 с. Сосновское Таврического района. Функции передачи и распределения электроэнергии на территории поселения осуществляется по сетям 35-10 и 0,4 кВ.


Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора Таврического района согласно расчетам по обоснованию Схемы территориального планирования Омской области составляет 12,8 МВт, а на расчетный срок до 2030 года -17,4 МВт.


За последние 15 лет резко сократились объемы строительства электрических сетей, как для присоединения новых потребителей, так и взамен пришедших в негодность. Сократились объемы работ по реконструкции и техническому перевооружению.


Сокращение в несколько раз объемов нового сетевого строительства, реконструкции ЛЭП, техперевооружения подстанций приводит к резкому старению электрических сетей.


Растет доля сетей, срок службы которых приближается к нормативному сроку или превышает его. Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только, увеличивая объемы комплексного техперевооружения и реконструкции объектов.
2.4. Характеристика системы теплоснабжения

На территории сельского поселения действует две изолированные системы централизованного теплоснабжения, образованных на базе котельной ООО «Тепловик-1» в селе Неверовка, расположенная по адресу: улица Школьная, дом 7 и котельной аула Коянбай распложенная по адресу:

улица Зеленая, дом 1. За эксплуатацию тепловых сетей отвечает ООО «Расчетный центр». 
Таблица 3
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Характеристики тепловой сети в с. Неверовка и а. Коянбай
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Котельная с. Неверовка – обеспечивает теплоснабжение общественных, производственных, медицинских домов в центральной части села. Основным видом топлива для котельной с. Неверовка является уголь. Планируется установка газового модуля.


Котельная аула Коянбай - обеспечивает теплоснабжение общественных и медицинских в центральной части аула. Для котельной аула Коянбай основным топливом является природный газ, также в котельной установлен резервный котел, работающий на угле.

Частный сектор в Неверовском сельском поселении отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения. Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Неверовском сельском поселении является природный газ, каменный уголь, дрова.

2.5.  Характеристика системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов


Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), с 1 января 2019 года осуществляется в соответствии с изменениями в Федеральный закон от  31.12.2017 г. № 503-ФЗ «Об отходах производства и потребления». ООО «Магнит» (региональный оператор) осуществляет сбор и транспортировку ТКО с внесенных в реестр и отмеченных в территориальной схеме обращения отходов мест (площадок) накопления ТКО.
3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана

Основная часть территорий населенных пунктов поселения - зона жилой застройки. Жилой фонд Неверовского сельского поселения в основном представлен индивидуальными и двухквартирными жилыми домами. По населенным пунктам поселения жилой фонд в основном представлен одноэтажными жилыми домами на одного, двух хозяев в разном

исполнении. В среднем по Неверовскому сельскому поселению процент износа жилищного фонда составляет 40 - 50 %. Качество имеющегося жилищного фонда, его благоустроенность в большинстве своем не соответствует современным требованиям, предъявляемым к  жилой застройке в современных условиях, а тем более на перспективу.
Таблица 4
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Движение жилого фонда Неверовского сельского поселения


Исходя из принципа «каждой семье отдельную квартиру, или благоустроенный дом», ориентировочная социальная норма уровня жилищной обеспеченности (с учетом расчетных показателей Схемы территориального планирования Омской области) на 2027 год ориентировочно составит 28,5 м2/чел., на 2037 год - 37,4 м2/чел.

Дополнительный объем нового строительства окажет существенное влияние на формирование системы расселения внутри населенных пунктов.

Строительство новой жилой застройки предлагается вести в первую очередь на территориях ветхой жилой застройки, а также на свободных от застройки территориях.


Для новой жилой застройки предлагается малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Также необходимо проведение реконструкции существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий проживания населения в Неверовском сельском поселении.


Границы села Неверовка и д.Зеленое Поле, аул Коянбай корректируются проектируемыми границами в сторону увеличения. Существующие границы населённого пункта д. Муртук, д.Андреевка сохраняются без изменений.

Таблица 5
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Изменение площади в населенных пунктах Неверовского сельского поселения

Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов, согласно Генерального плана, из категории земель сельскохозяйственного назначения переводятся в категорию земель населённых пунктов для целей размещения объектов селитебной застройки.

Таблица 6
Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов Неверовского сельского поселения
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3.1. План развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2037 года.


В генеральном плане  Неверовского сельского поселения на расчетный срок принято полное благоустройство существующих жилых и общественных зданий.


Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения и составляет на расчетный срок - 150 л/сут. на человека.


Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах согласно СНиП 2.04.02-84*, на один пожар принимаются 10 л/с, при количестве одновременных пожаров равное одному, исходя из продолжительности тушения пожара 3 часа.


Удельное среднесуточное потребление воды за сезон на полив зеленых насаждений разного функционального назначения согласно СНиП 2.04.02-84* принято 50 л /сут в расчете на одного жителя.


Неучтенные расходы, в том числе на нужды местной промышленности, собственные нужды водоочистных установок, принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 25% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.


Суммарное суточное водопотребление по Неверовскому сельскому поселению составляет на расчетный срок до 2037 года составляет 667,1 м /сутки.

Таблица 7
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Водопотребление по Неверовскому сельскому поселению на расчетный срок


Согласно Генерального плана на расчетный период расширение зоны действия централизованного водоснабжения в Неверовском сельском поселении не планируется.

В настоящее время наблюдается 100 % дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения Неверовского сельского поселения. Очистных сооружений в Неверовском сельском поселении нет.


На расчетный период строительство канализационных очистных сооружений на территории Неверовского сельского поселения не планируется. 


Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения показал необходимость:

- реконструкции магистрального водопровода р.п. Таврическое - с. Неверовка;

- замены оборудования насосной станции, выработавшего свой срок эксплуатации, и

реконструкция насосной станции;

- замены труб магистрального водовода по территории Неверовского сельского

поселения, имеющих сильный износ длиной 22,8 км;

- замены труб водоснабжения, имеющих сильный износ и диаметры несоответствующие требуемой пропускной способности длиной 12 км;

- установки частотно-регулируемого привода (ЧРП) в насосной станции с. Неверовка;

- обустройства зоны санитарной охраны водонапорной башни;

- реконструкция водопроводных колодцев.

3.2.  План развития системы газоснабжения на период до 2037 года

Схемой территориального планирования предусматривается строительство сети газораспределения к населенным пунктам: Андреевка, Муртук, Зеленое Поле. Строительство газопроводов будет производится в соответствии со схемой газоснабжения Таврического муниципального района Омской области, разработанной ОАО «Газпром».

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству ГРС из металлических и полиэтиленовых труб»:

- для потребителей усадебной и коттеджной застройки 220 м3/год на человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)


- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 м3/год;


- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год на человека.

3.3. План развития системы электроснабжения в период до 2037 года

Развитие электрических сетей определяется в основном развитием энергоисточников, темпами роста и распределения электрических нагрузок по рассматриваемой территории, необходимостью обеспечения электроснабжением намечаемых к сооружению новых промышленных предприятий, потребителей коммунально-бытового сектора, развивающихся

потребителей, а также потребностью в повышении надежности их электроснабжения. Под надёжностью электрической сети понимается способность осуществлять передачу и распределение требуемого количества электроэнергии без ухудшения её качества от источников к потребителям и в соответствии с заданным графиком нагрузки. Надёжность сети зависит от технического состояния и технического уровня входящих в её состав элементов и схемы их соединения.


Расчетные перспективные нагрузки жилых и общественных зданий приведены в таблице 8.

Таблица 8
Расчетные перспективные нагрузки жилых и общественных зданий
3.4. План развития системы теплоснабжения в период до 2037 года

Генеральным планом Неверовского сельского поселения, принято, что  теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории будет по смешанной схеме. Часть общественных и коммунально-бытовых потребителей с.Неверовка, аул Коянбай подключены к централизованным источникам теплоснабжения - котельной с.Неверовка и аул Коянбай.


Потребители, не подключенные к данному источнику, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе.

Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.


Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с преобладающей индивидуальной застройкой Неверовского сельского поселения, отсутствием спроса централизованного теплоснабжения среди населения.


В связи с газификацией населенного пункта с.Неверовка будет осуществлен перевод Централизованной котельной с. Неверовка с твердого топлива на газ с полным перевооружением оборудования.   
Ресурсоснабжающей организацией предусмотрены следующие мероприятия:

- установка газового модуля мощностью 1,5-1,6 МВт, в 2027-2031 году.

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- вывод из эксплуатации котлов Ков-ст-50 в котельной аула Коянбай в 2021 году;

- установка ВПУ мощностью 0,5 м3/ч и 0,1 м3/ч в котельной с. Неверовка и котельной аула Коянбай соответственно, в 2021 году;

- установка нового котла мощностью 0,2 МВт в котельной аула Коянбай в 2021 году.

3.5. План развития системы сбора твердых коммунальных отходов сельского поселения на период до 2037 года


Это направление включает следующие разделы: сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов; размещение твердых коммунальных отходов.


Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).


В целом, комплексная реализация планов развития систем коммунальной инфраструктуры позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.
4. Перечень мероприятий и целевых показателей


1. На территории Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области уточнено размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения: 

В сфере водоснабжения 

- магистральный водопровод р.п. Таврическое – с. Неверовка (реконструкция);

2. На территории Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в целях развития инженерной инфраструктуры предусмотрено выполнение следующих мероприятий по развитию и размещению линейных объектов и соответствующих объектов капитального строительства местного значения муниципального района:


В сфере водоснабжения: 

– замены труб водоснабжения, имеющих сильный износ и диаметры несоответствующие требуемой пропускной способности длиной 12 км; 

– обустройства зоны санитарной охраны водонапорной башни; 

– реконструкция водопроводных колодцев. 


В сфере теплоснабжения: 

- перевод Централизованной котельной с. Неверовка с твердого топлива на газ с полным перевооружением оборудования. 


В сфере газоснабжения: 

- строительство межпоселковый газопровод (местного значения) до населенных пунктов (Андреевка, Муртук, Зеленое Поле). 

- строительство сети газораспределения в населенных пунктах (Андреевка, Муртук, Зеленое Поле).
4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2021-2037 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации; 
- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.


На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 5 организации, а именно: АО «Омскоблводопровод», ООО «Омская энергосбытовая компания», ООО «Магнит», ООО «Расчетный центр», ООО «Газпром межрегионгаз Омск».


В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Основной причиной возникновения проблем является - высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры.


Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.


Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения.

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов


Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.


К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:


а) показатели качества коммунальных ресурсов;


б) показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;


в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;


г) использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;


д)    полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Таблица 9
Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Порядок расчета
	Источник информации
	Критерий эффективности

	1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
	Организация коммунального комплекса
	Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет

	2
	Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
	шт.
	Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов
	Организация коммунального комплекса
	1

	3
	Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
	час
	Продолжительность отключений и количество отключений
	Организация коммунального комплекса
	0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1

месяца или 4 часа единовременно

	4
	Перебои в электроснабжении потребителей
	час
	Продолжительность отключений и количество отключений
	Организация коммунального комплекса
	0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа

- при наличии одного источника питания)

	5
	Перебои в теплоснабжении потребителей
	час
	Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного

периода
	Организация коммунального комплекса
	0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1

месяца)

	6
	Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)
	Ед.
	Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей
	Организация коммунального комплекса
	Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю



4.3. Мероприятия направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Системы водоснабжения и водоотведения:


Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);


Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;


Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;


Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.


Создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;


Строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.


На расчетный период строительство канализационных очистных сооружений на территории Неверовского сельского поселения не планируется.

Система газоснабжения:


Прохождение сетей газоснабжения и объёмы потребления газа будут уточняться на стадии проектирования.


Качественное и бесперебойное предоставление ресурсов характеризуется:

-доступностью коммунальных услуг для населения;

-спросом на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

-степенью охвата потребителей приборами учета;

-надежностью поставки ресурсов;

-эффективностью производства и транспортировки ресурсов;

-воздействием на окружающую среду.

Система электроснабжения:


Оснащение потребителей жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии.


Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.


Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры.


Перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения.


Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:


Ликвидация несанкционированных свалок мусора.


Обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы.


Обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения.


Разработка нормативных документов.


Создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения сельского поселения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

4.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах


Сбор и удаление коммунальных отходов в Неверовском сельском поселении осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление коммунальных отходов по плановорегулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах. Объемы работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании фактических объемов образования отходов.


Планово-регулярная система включает в себя:


1. Организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;


2. Удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;


3. Осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов

Согласно территориальной схеме по обращению с ТКО, запланировано строительство межмуниципальных центра  в  Таврическом районе. Предполагается, что половина мусора пройдет переработку, остальное утилизируют. Мощность центра составит  310 тысяч тонн. Планируется ввести в эксплуатацию Таврический мусороперерабатывающий центр в 2023 году. 

4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов


Основными мероприятиями являются:


Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.


Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, монтаж провода).

4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов


Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.


Эффективность
от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды до 0,5 %;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Эффективность
от реализации
мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения:

1) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.


Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы захоронения (утилизации) ТКО:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

4.7.  Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду


В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- Удаление сухостойных и аварийных деревьев.

- Посадка деревьев.

- Посадка кустарников.

- Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.

 - Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения


Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения:

- Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.

- Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.

- Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов


Реализация Программы осуществляется администрацией Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Омской области, средства районного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.


Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.


Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.


Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2037 гг.


В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.


В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 
При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.


Кроме того в расчетах возможно будут  учитываться:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

6.Обосновывающие материалы

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы


Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.


Определяя перспективы развития сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.


Прогнозируемый рост жилищного строительства в сельском поселении повышает доступность жилья для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.


Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения


Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.
Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана


В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.


Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.


Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

6.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.


Одними из причин  аварий на коммунальных сетях являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.


Основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей. 


Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности


Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.


Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях;
- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.
6.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры


Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения. 

Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.


Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.


Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.
6.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов


Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.


В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

6.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры


В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов с одной стороны направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.


В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

6.7. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей сельского поселения установлены практически у всех.


В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители села (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.


В таблице 10 приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 10
Анализ влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги

	Наименование участника системы
	Положительные стороны существующей системы
	Отрицательные стороны существующей системы
	Риски (последствия) сохранения существующей системы

	Жители поселения (потребители коммунальных услуг)
	Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей
	Увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций
	Формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств;

формирование непрогнозируемого

«разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг

	Ресурсоснабжающие организации (РСО)
	возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные

услуги
	Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц).
	Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение)

	Расчетно-кассовый центр
	Не определено
	Не определено
	Не определено

	Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги
	Не определено
	Отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за

жилое помещение
	Риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение


6.9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.
