АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 »   ноября     2017 года                 
                                                № 67 -п

с. Неверовка

Об утверждении муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»


В  соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ, Постановлением Администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района от 26.07.2013 г. №80 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Неверовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» (прилагается).


2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Неверовского сельского поселения                                 Т.Н. Сагателян
Приложение   к постановлению Администрации Неверовского сельского поселения от 29.11.2017 г. № 67-п

Муниципальная Программа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

	Наименование муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)
	«Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) 



	Наименование исполнительно-распорядительного органа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018-2022 годы

	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Задача муниципальной программы
	 Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Подпрограмма муниципальной программы
	 «Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	 Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 620 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году – 105 000,00 рублей;

- в 2019 году –  105 000,00 рублей;

- в 2020 году –  200 000,00 рублей;

- в 2021 году –  105 000,00 рублей;

- в 2022 году –  105 000,00 рублей.

В течение отчетного периода  объемы финансирования программы за счет всех  источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости.



	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)
	Ожидаемые результаты представлены в приложении 1 к муниципальной программе


Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территории Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий) (далее – общественные территории)– одна из актуальных проблем современного градостроительства  муниципального хозяйства. 

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). 

На территории Неверовского сельского поселения уровень общественных территорий находится на недолжном уровне. На сегодняшний день основными проблемами являются: 

- высокая степень износа асфальтового покрытия улиц;

- недостаточная обеспеченность общественных территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, освещение, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов);

-неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.
Вопросы благоустройства территории Неверовского сельского поселения требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов Неверовского сельского поселения, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.  

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий. 

Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения функциональных зон. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски: 

- ухудшение социально-экономической ситуации; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий. 

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной  программой. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

Способами ограничения рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Неверовского сельского поселения. 

При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «ЖКХ и городская среда»), а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93. 

В целях определения физического состояния общественных территорий Неверовского сельского поселения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо проведение мероприятий по инвентаризации данных территорий в соответствие с Постановлением Правительства Омской области от 29.08.2017 № 247-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий  Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов: 
1) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий  Неверовского сельского поселения. 

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 

Р1 = А1 – В1,

где: 

A1 – доля площади благоустроенных общественных территорий Неверовского сельского поселения от общей площади общественных территорий Неверовского сельского поселения в отчетном году, процентов; 

B1 – доля площади благоустроенных общественных территорий Неверовского сельского поселения от общей площади общественных территорий Неверовского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов; 

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Неверовского сельского поселения. 

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении  1 к муниципальной программе.
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы 

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов (в один этап).
Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 620 000,00 рублей в ценах соответствующих лет*, в том числе:

- в 2018 году – 105 000,00 рублей;

- в 2019 году –  105 000,00 рублей;

- в 2020 году – 200 000,00 рублей;

- в 2021 году – 105 000,00 рублей;

- в 2022 году – 105 000,00 рублей;


В течение отчетного периода  объемы финансирования программы за счет всех  источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости.
Раздел 7. Описание системы управления реализацией 

муниципальной программы

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители программы, основных мероприятий, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Глава Администрации Неверовского сельского поселения. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы представлено в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет координатор муниципальной программы во взаимодействии с соисполнителем муниципальной программы, исполнителем основных мероприятий.

По итогам отчетного года координатор муниципальной программы на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением  6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 26 июля 2013 года № 80 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением  7 к Порядку.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области», содержание которой представлено согласно приложению  2 к настоящей муниципальной программе.
Приложение  1 к Муниципальной Программе Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации муниципальной Программа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы » 

	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Единица

измерения
	Значение

	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021 год
	2022

год


	1
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	Муниципальная Программа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

	Подпрограмма муниципальной программы

«Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

	1
	Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Неверовского сельского поселения
	%
	4
	4
	6
	4
	4


Приложение 2 к Муниципальной Программе Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

Подпрограмма 

«Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»
1. Паспорт Подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

	Наименование муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	«Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) 

	Наименование подпрограммы муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	«Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»


	Наименование исполнительно-распорядительного органа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы
	 Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 

	Сроки реализации подпрограммы
	2018 – 2022 годы

	Цель подпрограммы 
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Задачи подпрограммы 
	1. Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Неверовского сельского поселения;

2. Содержание и  благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения

	Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ 
	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Неверовском сельском поселении
2. Содержание и благоустройство площадей Неверовского сельского поселения

	Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
	      Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 620 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году – 105 000 рублей;

- в 2019 году – 105 000 рублей;

- в 2020 году – 200 000,00 рублей;

- в 2021 году – 105 000 рублей;

- в 2022 году – 105 000,00 рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
	Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий Неверовского СП ежегодно на 4 процента 


2. Сфера социально-экономического развития Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В настоящее время в Неверовском сельском поселении  наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет более 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей Неверовского сельского поселения. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов - необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности. Продуманный средовой дизайн села способствует эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению культурной жизни. Он напрямую связан с современными технологиями проектирования и строительства, поэтому мероприятия Программы следует считать частью программы повышения качества жизнедеятельности.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и повышению комфортных условий для проживания населения на территории Неверовского сельского поселения, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. 

Цель подпрограммы достигается посредством решения 2-х поставленных подпрограммой задач:
- Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Неверовского сельского поселения;

- Содержание и благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.


1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Неверовском сельском поселении»


Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Неверовском сельском поселении предусматривает  следующее мероприятие:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная  в с. Неверовка Таврического муниципального района  Омской области 


2.  Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Содержание и благоустройство площадей Неверовского сельского поселения»


Содержание и благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения, предусматривает следующее мероприятие:


- Содержание и благоустройство площади мемориала  по адресу ул. Пушкина, д. 9А в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области.

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Неверовском сельском поселении» планируется выполнение следующих мероприятий: 


- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная  в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:


- площадь отремонтированной автомобильной дороги  общего пользования местного значения


Bi -  площадь отремонтированной  автомобильной дороги общего пользования местного значения в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, м.кв.  

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Неверовского сельского поселения. 

В рамках основного мероприятия «Содержание и благоустройство площадей Неверовского сельского поселения»  планируется выполнение следующих мероприятий: 
- Содержание и благоустройство площади мемориала  по адресу ул. Пушкина, д. 9А в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- объём использования бюджетных средств на содержание и благоустройство площади мемориала  
D=C/J*100%

где:


D - объём использования бюджетных средств на содержание и благоустройство площади мемориала;


С - объём использованных бюджетных средств, затраченных на мероприятие в текущем году, факт в тыс. руб.;


J - объём использованных бюджетных средств, затраченных на мероприятие в текущем году, план в тыс. руб.;
Значение целевого индикатора определяется как объём использованных бюджетных средств на проведение данного мероприятия по отношению к запланированному объёму бюджетных средств на проведение данного мероприятия в отчётном году, в процентах.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования


Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 620 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году – 105 000 рублей;

- в 2019 году – 105 000 рублей;

- в 2020 году – 200 000,00 рублей;

- в 2021 году – 105 000 рублей;

- в 2022 году – 105 000,00 рублей
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 3 Структура муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы».
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата «Увеличение доли благоустроенных общественных территорий». 

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 

Р = А – В,

где: 

А – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов; 

В – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов. 

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого специалистами Администрации Неверовского сельского поселения. 

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Администрация Неверовского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности. 

По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением  6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 26 июля 2013 года № 80 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением  7 к Порядку.
Приложение  3 к Муниципальной Программе Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы »
Структура муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Срок реализации
	Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия
	Финансовое обеспечение
	Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

	
	
	с (год)
	по (год)
	
	Источник
	Объем (тысяч рублей)
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы
	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Цель:  Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	2018 год
	2022 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Задача. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	2018
	2022
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Цель подпрограммы. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	2018
	2022
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.
	Задача 1.  Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Неверовского сельского поселения
	2018
	2022
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	500 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	500 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Неверовском сельском поселении
	2018
	2022
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	500 000, 00
	100 000, 00
	100 000, 00
	100 000, 00
	100 000, 00
	100 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	500 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная  в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области
	2018
	2022
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	500 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	площадь отремонтированной автомобильной дороги  общего пользования местного значения
	Метры квадратные
	7704,0
	1540,8
	1540,8
	1540,8
	1540,8
	1540,8

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	500 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Задача 2 .  Содержание и  благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения
	
	
	Администрация Неверовскогосельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	120 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	100 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	120 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	100 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 2.
Содержание и благоустройство площадей Неверовского сельского поселения


	
	
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	120 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	100 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	120 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	100 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 1. Содержание и благоустройство площади мемориала  по адресу ул. Пушкина, д. 9А в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области
	2018
	2022
	Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	120 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	100 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	объём использования бюджетных средств на содержание и благоустройство площади мемориалаов
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	120 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	100 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме муниципальной программы
	
	
	
	Всего, из них расходы за счет:
	620 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	200 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	620 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	200 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	Всего, из них расходы за счет:
	620 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	200 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	620 000,00


	105 000,00


	105 000,00


	200 000,00
	105 000,00


	105 000,00


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


